Glasfaserausbau in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan: UGG informiert zum aktuellen Ausbaustatus

Kusel-Altenglan/Ismaning, 26.11.2025: Der Glasfaserausbau in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan durch das Unternehmen Unsere Grüne Glasfaser (UGG) schreitet weiter voran. Seit dem Baustart im Herbst 2022 arbeitet UGG intensiv daran, sämtliche Ortsgemeinden mit einer zukunftssicheren Glasfaser-Infrastruktur zu versorgen. Bisher sind rund 80 % der Tiefbauarbeiten abgeschlossen und bereits seit April ist der Glasfaser-Hauptverteiler (der sog. Point-of-Presence, kurz: PoP) aktiviert. Zudem wurden im gesamten Gebiet fast alle Verteilerkästen (sog. Distribution Points, kurz: DPs) installiert. Nach Abschluss der Ausbauarbeiten werden fast alle Haushalte in der Verbandsgemeinde an das UGG-Netz angeschlossen. Einige Bürger:innen nutzen bereits das ultraschnelle Glasfaser-Internet.

Herausforderungen beim Ausbau

Beim Glasfaserausbau stellen sich den Tiefbau-Teams oft einige Herausforderungen in den Weg. Daher kann es passieren, dass in den Ausbauprojekten leider nicht immer alles wie ursprünglich geplant läuft. So auch in der VG Kusel-Altenglan, weshalb es in den Ortsgemeinden zu Verzögerungen beim Ausbau kam und bislang nur einige Hausanschlüsse aktiv geschaltet werden konnten. Aktuell stehen noch die technische Abnahme sowie die Finalisierung letzter Arbeiten – wie etwa die Beseitigung von letzten Bauschäden – an.

„Der Glasfaserausbau ist ein komplexer Prozess, der höchste Anforderungen an Planung und Umsetzung stellt“, erklärt Florian Weinmann, Deployment Engineer FTTH Rollout Management bei UGG. „In Kusel-Altenglan wurden aber auch Qualitätsmängel festgestellt, denen wir nun mit gezielten Maßnahmen begegnen. Wir bedauern diesen Umstand sehr, möchten uns aber für die Unterstützung der Verbandsgemeinde und Ortsgemeinden bedanken und setzen alles daran, den Glasfaserausbau nun zügig abzuschließen. Unser Ziel ist es, allen Bürger:innen bis Mitte 2026 einen zuverlässigen und leistungsstarken Glasfaseranschluss zur Verfügung zu stellen.”

Arbeiten gehen mit Hochdruck weiter

Bisher sind bereits ca. 65 km Glasfaser im Ausbaugebiet der Verbandsgemeinde verlegt. Aktuell müssen jedoch noch kleinere Verbindungsarbeiten an dem Glasfasernetz ausgeführt werden. So müssen noch um die 100 Spülbohrungen durchgeführt werden, um die Verlegung der Glasfaserleitungen unter den Straßen, Flüssen und Bächen zu gewährleisten.

Die aktuelle Planung sieht momentan eine Fertigstellung der Arbeiten in der VG Kusel-Altenglan bis Mitte 2026 vor. In Abhängigkeit zu der Dauer der anstehenden Wintersaison ist UGG zuversichtlich dieses Ziel erreichen zu können.

Beratungsmöglichkeiten für interessierte Bürger:innen – kostenlosen Glasfaserhausanschluss sichern

Interessierte Bürger:innen haben nach wie vor die Möglichkeit, sich für einen Glasfaseranschluss zu entscheiden, solange die Bauarbeiten fortwähren. Nur so kann der Haushalt direkt im anschließenden Ausbau berücksichtigt werden. Entscheiden sich Bürger:innen noch vor Abschluss der Ausbauarbeiten für Glasfaser von UGG, ist der Hausanschluss kostenfrei. Das Angebot gilt, solange die Wanderbaustellen von UGG im Ort sichtbar sind. Entscheiden Bürger:innen sich erst nach Abschluss der Ausbauarbeiten für einen Glasfaseranschluss, muss mit zusätzlichen Kosten gerechnet werden.

- Alle Informationen und Kontaktmöglichkeiten sind auch online auf der jeweiligen UGG Gemeindeseite, wie z.B. unter www.unseregrueneglasfaser.de/gemeinden/kusel/ erhältlich.

- Eine telefonische Tarif-Beratung, und auch auf Wunsch gleich ein Abschluss, ist über die Bestellhotline 089 20 19 45 31 (Mo. – Fr.: 9 bis 17.30 Uhr) möglich.

- Eine Persönliche Beratung für Wohnungswirtschaftliche Unternehmen wie Hausverwaltungen, Wohnungsbaugesellschaften oder -genossenschaften wird zusätzlich angeboten. Möglich ist dies entweder telefonisch unter 089 20 19 59 69 (Mo. – Fr.: 9 bis 17 Uhr) oder per E-Mail an wohnungswirtschaft@unseregrueneglasfaser.de.

Über Unsere Grüne Glasfaser 
Unsere Grüne Glasfaser (UGG) ist ein 2020 gegründetes Gemeinschaftsunternehmen der Allianz und Telefónica. UGG verlegt modernste Glasfasernetze und stellt diese allen kooperierenden Internetdienstanbietern offen zur Verfügung. Glasfaser-Endkunden können so frei zwischen den regional verfügbaren Internetanbietern wählen. Die Glasfaserleitungen werden dabei direkt bis in jedes Haus verlegt, sogenanntes Fiber-To-The-Home (kurz: FTTH). Damit treibt UGG die Digitalisierung in den mit schnellem Internet unterversorgten Regionen Deutschlands voran und sichert die digitale Teilhabe sowie die Wettbewerbsfähigkeit dieser Regionen. Unsere Grüne Glasfaser bietet zusätzlich als einer der wenigen Glasfasernetzbetreiber spezielle Services und Lösungen für Mehrfamilienhäuser und Wohnungswirtschaften an.

Pressekontakt:

Unsere Grüne Glasfaser

M: communications@ugg.tech

Agenturkontakt:

We. Communications

M: WE-UGG@wecommunications.com